KALKULASI  INVESTASI PEMBANGUNAN WISATA AIR DI PALEMBANG

Sopiyan A.R., S.E.

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya

Abstrak

Ketertarikan salah satu pengembang perumahan mewah untuk membangun  proyek  yang bernama Amanzi Waterpark, yang mana investasi pembangunan wisata air ini menggunakan lahan tanah seluas ± 34  ha dengan menelan dana sebesar Rp 36.000.000.000 (tiga puluh enam milyar rupiah) untuk  proyek pembangunannya. Dengan pembiayaan proyek pembangunan itu menggunakan dana sebesar itu perlu dilakukan perhitungan yang sangat matang untuk mengurangi resiko kegagalan. Sebagai pengimplimentasian atas kepastian keberhasilan proyek ini sangat ditentukan dari segi perencanaannya. Dalam hal tahapan terpenting perencanaan ini adalah penyelenggaraan studi kelayakan investasi. Untuk analisis dari studi kelayakan investasi yang akan dibahas disini adalah aspek rasio keuangan investasi, dimana hasil dari rasionya layak atau tidak layak suatu investasi tersebut. Aspek investasi ini ditentukan dengan berbagai metode seperti:  Net Present Value (NPP), Internal Rate of Return (IRR) dan Discounted Payback Period (dPP). Hasil analisis studi kelayakan ini berdasarkan aspek rasio keuangan yang diperoleh dari nilai NPP dengan suku bunga yang ditentukan 10% per tahun adalah lebih dari Rp 30.814.606.699, nilai IRR diperoleh sebesar 15,85% dan periode pengembalian modal investasi selama 46 tahun, dimana jangka waktu pengelolaan investasinya 30 tahun. Karena NPP bersifat positif, nilai IRR lebih besar dari tingkat suku bunga 10% per tahun dan periode pengembalian tidak melebihi prediksi waktu pengelolaan investasi (30 tahun), maka dengan demikian proyek investasi ini layak dilaksanakan atau dibangun.

Kata kunci: wisata air, studi kelayakan, aspek rasio keuangan, NPP, IRR dan dPP

Abstract

Interest in one of the developers to build luxury housing project called Amanzi Waterpark, which is water tourism development investments using the land area of ​​± 34 ha of land with a fund of Rp 36.000.000 (thirty-six billion dollars) for construction projects. With the financing of development projects that use the funds it needs to do the calculations for a very mature to reduce the risk of failure. Implentation of the certainty of project success is determined in terms of planning. In terms of planning the most important stage is the implementation of investment feasibility studies. For the analysis of investment feasibility studies will be discussed here is the aspect ratio of investment finance, where the ratio is the result of a worthy or not worthy of investment. Aspects of this investment is determined by various methods such as: Net Present Value (NPP), Internal Rate of Return (IRR) and the Discounted Payback Period (DPP). The results of analysis of the feasibility study is based on aspects of financial ratios derived from the NPP with the interest rate is determined 10% per year is more than Rp 30,814,606,699, the value obtained for 15.85% IRR and payback period of investment for 46 years, where the term 30-year investment of time management. Because NPP is positive, the IRR is greater than the interest rate of 10% per year and payback period does not exceed the predicted time of investment management (30 years), thus it is feasible investment projects carried out or constructed.

Key words: water attractions, feasibility studies, financial aspect ratio, NPP, IRR and dPP

PENDAHULUAN

Investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan dapat diperoleh keuntungan di masa mendatang. Agar harapan tersebut tercapai maka, sebelum memasuki dunia investasi diperlukan pemahaman pengetahuan di bidang investasi. Pemahaman ini penting sebagai pegangan ketika memasuki dunia investasi yang penuh resiko dan ketidak pastian.

Wisata air merupakan tempat tujuan rekreasi yang sering dijadikan tempat berlibur atau sekedar melepas penat bersama keluarga ataupun teman-teman bagi sebagian warga. Investasi pembangunan taman rekreasi wisata air layak dipertimbangkan untuk menambah objek rekreasi yang ada di Palembang dengan pertimbangan dapat menarik wisatawan baik lokal ataupun mancanegara untuk mengunjungi Palembang, sebagai  pendukung objek rekreasi ini telah dibangun dikota Palembang ini seperti dijalan Jaka Baring (Opi Water Fun), dijalan Karya Jaya (Fantasi Island), dan dikomplek perumahan mewah PT Citra Grand City (Amanzi Water Park). Tentunya sebagai pengembang sarana rekreasi ini sangat berantusias untuk mengembangkan lagi ditempat-tempat lain dengan mengharapkan lebih menguntungkan, dengan asumsi tempat yng akan dibangun tersebut sangat strategis dalam arti bahwa tujuan ke objek tersebut mudah terjangkau dan incame penduduknya sangat terjangkau untuk harga tiket masuk ke rekreasi tersebut.Untuk  melakukan investasi pembangunan wisata air yang besar, misalnya  dengan luas areal  34 ha, dan investasi wisata air ini menelan dana sebesar Rp 36.000.000.000 (tiga puluh enam milyar rupiah) untuk pembelian lahan,  pembangunan gedung, kolam, dan tempat parkir.

Dengan dana sebesar itu, perlu dilakukan analisis yang cukup matang untuk dapat mengurangi risiko kegagalan. Untuk mengurangi kegagalan dan meningkatkan kepastian ke-berhasilan proyek sangat ditentukan dari segi perencanaannya dengan penyelenggaraan studi kelayakan investasi.

Studi kelayakan investasi merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang investasi yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak investasi tersebut dijalankan (Santoso, 2000). Studi kelayakan investasi dapat ditinjau dari berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek pasar, aspek hukum, aspek teknis, aspek finansial dan aspek Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)  (Soeharto, 1999).

Dalam aspek studi kelayakan proyek yang ditinjau adalah aspek finansial, dimana per-masalahan yang dibahas menyangkut per-bandingan antara pengeluaran uang (cash out) dengan pemasukan uang (cash in) dalam proyek investasi wisata air. Tujuan yang akan dicapai adalah mengidentifikasi apa saja yang menjadi komponen pendapatan dan pengeluaran yang ada selama masa operasional wisata air yang direncanakan, menganalisis aliran kas selama masa operasi wisata air yang direncanakan, dan menghitung seberapa besar keuntungan yang diperoleh wisata air sehingga dapat diputuskan seberapa layak proyek ini untuk dibangun dengan difokuskan menilai kelayakan proyek pembangunan dengan menggunakan indikator pada metode NPV, IRR, dan dPP.

TINJAUAN PUSTAKA

Kegiatan Investasi

Investasi menurut Handaru (1998:23) “investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan tertentu sebagai hasil penanaman modal tersebut”.

Sumastuti (2006), Istilah investasi adalah penanaman modal (baik modal tetap maupun modal tidak tetap) yang digunakan dalam proses produksi untuk memperoleh keuntungan suatu perusahaan. Investasi penting bagi ke-langgengan masa depan perusahaan, tetapi juga merupakan topik yang secara konseptual sulit dan kompleks.

Studi Kelayakan Investasi

# Menurut Husnan, dan Suwarsono, (2008:04) yang dimaksud dengan studi ke-layakan proyek adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (biasanya merupakan proyek investasi) dilaksanakan dengan berhasil. Keberhasilan ini dapat ditafsirkan dalam arti terbatas yaitu keberhasilan dalam arti manfaat ekonomis (biasanya dipergunakan oleh pihak swasta) dan keberhasilan dalam artian yang lebih luas yaitu manfaatnya bagi masyarakat. Sedang-kan karakteristik dasar dari suatu proyek (investasi) adalah investasi (proyek) umumnya memerlukan pengeluaran saat ini untuk mem-peroleh manfaat dimasa yang akan datang.

Studi kelayakan proyek konstruksi ber-tujuan meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek yang diusulkan layak untuk dilaksanakan, baik dari aspek perencanaan dan perancangan, aspek ekonomi (biaya dan sumber pendanaan), serta aspek lingkungan (Ervianto, 2005).

Tujuan Studi Kelayakan

Tujuan dari pada diadakannya suatu studi kelayakan adalah untuk menghindari ke-terlanjuran penanaman modal yang tertalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak meng-untungkan. Biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan studi kelayakan ini relatif kecil dibandingkan dengan resiko kegagalan suatu investasi dalam jumlah yang besar.  (Husnan, dan Suwarsono, 2008:04).

Studi Kelayakan Aspek Keuangan

Aspek finansial yaitu studi analisis terhadap suatu investasi layak atau tidak secara finansial dengan membandingkan antara biaya (cost) yang dikeluarkan terhadap pendapatan yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk mengetahui nilai sekarang (present value) terhadap aliran kas (cash flow) di masa yang akan datang. Aspek finansial, meliputi faktor-faktor sebagai berikut :

- dana yang diperlukan untuk investasi

- sumber-sumber anggaran pembelanjaan yang akan dipergunakan. Seberapa banyak  dana yang berupa modal sendiri dan berapa banyak yang berupa pinjaman jangka pendek, dan berapa yang jangka panjang.

- Biaya pengembangan lahan, biaya pe-ngembangan bangunan, biaya pajak tempat wisata, biaya pemasaran wisata air, dan harga jual tiket.

- manfaat dan biaya (finansial) ; seperti ”rate of return on investment”, ”net present value”, ”internal rate of return”, ”profitability index” dan payback period”. Estimasi terhadap risiko proyek. Taksiran laba/rugi proyek tersebut, serta taksiran aliran kas yang dibutuhkan untuk menghitung profitabilitas finansial proyek tersebut.

Soeharto (1999), Adapun kriteria seleksi yang telah lazim dipraktekkan antara lain:

- Periode pengembalian (payback periode )

- Pengembalian investasi (return on invest-ment-ROI)

- Net present value (NPV)

- Internal Rate of Return (IRR)

- Indeks Profitabilitas

- Benefit Cost Ratio

- Periode Pengembalian (Payback Period)

Payback period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal suatu investasi, dihitung dari aliran kas bersih (net). Aliran kas bersih adalah selisih pendapatan (revenue) terhadap pengeluaran (expenses) per tahun. Periode pengembalian biasanya dinyatakan dalam jangka waktu per tahun.

Periode pengembalian berdasarkan jenis aliran kas:

- Aliran kas Tahunan dengan jumlah tetap

Dalam hal ini selisih pendapatan dan pengeluaran per tahun atau aliran kas bersih dari tahun ke tahun tetap.

- Aliran kas Tahunan dengan jumlah tidak tetap bila aliran kas tiap tahun berubah-ubah tiap tahun.

Analisis payback period atau periode pengembalian yang dilakukan dengan memperhitungkan time value of money disebut discounted payback analysis. Kriteria ini memberikan petunjuk bahwa proyek dengan periode pengembalian lebih cepat dan tidak melewati batas maksimum waktu pengembalian akan lebih diterima.

- Return on Investment (ROI)

Pengembalian atas investasi atau asset (Return on Investment) adalah perbandingan dari pemasukan (income) per tahun terhadap dana investasi. Dengan demikian, mem-berikan indikasi profitabilitas suatu investasi.

- Net Present Value (NPV)

Kriteria nilai sekarang netto (net present value) didasarkan pada konsep mendiskonto seluruh aliran kas masuk dan keluar selama umur proyek (investasi) ke nilai sekarang. Hal yang diperhatikan yaitu faktor nilai waktu dari uang dan selisih besar aliran kas masuk dan keluar. Adapun aliran kas proyek (investasi) yang akan dikaji meliputi keseluruhan yaitu biaya pertama, operasi, produksi, pe-meliharaan, dan lain-lain pengeluaran.

- Internal Rate of Return (IRR)

Seringkali diperlukan suatu analisis yang menjelaskan apakah rencana proyek cukup menarik bila dilihat dari arus pengembalian yang telah ditentukan (diinginkan). Se-hubungan dengan hal tersebut prosedur yang lazim dipakai adalah dengan mengkaji arus pengembalian internal adalah arus pe-ngembalian yang menghasilkan NPV aliran kas masuk = NPV aliran kas keluar. Pada metode NPV analisis dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu besar arus pengembalian atau diskonto (i), kemudian dihitung nilai sekarang neto (PV) dari aliran kas keluar dan masuk. Untuk IRR ditentukan dulu NPV = 0, kemudian dicari berapa besar arus pengembalian atau diskonto (i) agar hal tersebut terjadi.

- Indeks Profitabilitas

Variasi lain dari kriteria NPV adalah indeks profitabilitas (IP), yang menunjukkan ke-mampuan mendatangkan laba per satuan nilai investasi.

Indikasi :

IP > 1 , usulan diterima

IP < 1 , usulan ditolak

- Benefit Cost Ratio

Penggunaan BCR dikenal dalam meng-evaluasi proyek-proyek untuk kepentingan umum atau sektor publik. Dalam hal ini penekanannya ditujukan kepada manfaat (benefit) bagi kepentingan umum bukan keuntungan finansial perusahaan.

Investasi Wisata air

Wisata air adalah salah satu pilihan dalam berinvestasi dibidang rekreasi. Sebelum berinvestasi dalam membangun wisata air, tentu saja perlu diketahui apa itu wisata air dan apa-apa saja yang ada dalam wisata air. Berikut ini akan dijelaskan pengertian wisata air dan wahana yang ada di dalamnya.

1.  Wisata air

Wisata air adalah tempat bermain dan rekreasi outdoor yang luas untuk anak dan juga orang dewasa yang menampilkan wilayah waterplay dimana sarana utamanya adalah air dan atraksi-atraksinya meliputi water slide (perosotan air), splash pad (kolam pancuran), spray ground (bermain air), lazy river (kolam arus), kolam renang, dan lingkungan barefooting lainnya. Wisata air juga dapat dilengkapi dengan beberapa jenis area selancar buatan atau Bodyboarding seperti kolam ombak atau FlowRider (Wikipedia).

2.  Wahana-wahana Wisata air

Wisata air memiliki wahana permainan air untuk menghibur pengunjung yang datang, diantaranya adalah

a. Water slide (perosotan air)

b. Lazy river (kolam arus)

c. Splash pad (kolam pancuran)

d. wave pool (kolam ombak)

3. Tujuan dan manfaat dibangunnya wisata air

Pembangunan wisata air ini mempunyai tujuan antara lain:

- Mampu mewadahi kebutuhan sarana rekreasi hiburan di lingkungan sekitarnya.

- Mengisi waktu luang wisatawan serta untuk menyajikan ragam hiburan yang menarik  dengan lokasi yang luas.hingga mampu menciptakan daya tarik sendiri bagi para wisatawan.

- Wisata air ini diharapkan menjadi landmark bagi kawasan setempat mengingat bangunan wisata air yang akan dibangun berskala besar.

- Meningkatkan citra kota Palembang sebagai kota metropolis dengan ke-lengkapan fasilitas rekreasinya.

Dengan keberadaan proyek pembangunan wisata air ini, maka secara langsung dan tidak langsung juga akan memberi manfaat baik bagi masyarakat, pemerintah, maupun investor sendiri.

- Bagi masyarakat, adanya pusat rekreasi ini dapat menjadi suatu kebanggan tersendiri bagi masyarakat Palembang terhadap kotanya. Keinginan masyarakat akan adanya rekreasi yang menghibur dan berkualitas juga terpenuhi. Khusus bagi masyarakat sekitar kawasan, tentunya dengan kehadiran wisata air ini akan menyediakan sumber penghasilan baru sehingga akan berdampak baik terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar.

- Bagi pemerintah, dengan adanya pusat rekreasi ini dapat memberikan keuntungan khususnya bagi pemerintah daerah, yaitu mendatangkan wisatawan baik lokal maupun internasional sehingga meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Adanya wisata air ini juga sebagai promosi kota Palembang di dalam negeri dan dapat mengembangkan pencapaian pembangunan nasional di bidang pariwisata serta meng-integrasikan perkembangan pariwisata dalam pembangunan nasional.

- Bagi investor, sebagai sarana investasi yang memiliki peluang dikarenakan sedikitnya kompetitor yang terjun dalam usaha sejenis.

Wisata Air Eksisting

1. OPI Waterfun Palembang

OPI waterfun adalah taman rekreasi air yang terletak di daerah Jakabaring Palembang, tepatnya di depan kawasan perumahan OPI dan bersebelahan dengan OPI convention center. Wahana permainan air yang ditawarkan OPI waterfun adalah adventure river, tower slide dengan 4 jenis slide Rapid Falls, Smash Down, Bugie Blast, dan Boom Blazer.

Sumber pendapatan yang diperoleh OPI waterfun dari hasil pengamatan adalah tiket masuk, bagi hasil kios food court, penyewaan ban renang, penyewaan loker, jasa foto ekspress, dan parkir.

2. Snowbay TMII Jakarta.

Snoway wisata air berada di dalam kompleks wisata budaya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur. Wahana-wahana permainan air yang ditawarkan diantaranya ialah Huricane, Flush bowl, Snowbay beach, Typhoon river, Todle zone, Giant bucket, dan Spa zone. Sumber pendapatan yang diperoleh Snowbay wisata air dari hasil pengamatan adalah tiket masuk, bagi hasil dan sewa kios food court, penyewaan cabana, penyewaan loker, dan konser musik.

METODA PENELITIAN

Sebagai analisis data dalam perhitungan investasi pembuatan proyek wisata air  ini, berdasarkan berupa asumsi saja yangmana penulis ambil data sebagai bahan untuk perhitungannya, yaitu tempat rekreasi Amazi Water Park, yang berada dijalan by pass Alang-Alang Lebar Palembang.

Wisata air yang dijadikan acuan pada data ini adalah OPI Waterfun Palembang dan SnowBay Waterpark Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Kedua wisata air tersebut sebagai wisata air eksisting yang akan menjadi sumber untuk mengetahui pendapatan apa saja yang didapat selama masa operasional wisata air eksisting yang sudah berjalan.

Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi pen-dapatan dan pengeluaran wisata air yang terjadi selama masa operasional wisata air. Untuk itu data dibagi menjadi 2 komponen, komponen pendapatan dan pengeluaran.

1. Komponen pengeluaran

Untuk data komponen pengeluaran diperoleh  dari pihak  Investor sebagai  pihak yang ditunjuk untuk mengelola wisata air. Data- data yang diperoleh merupakan data sekunder, yaitu

- Biaya investasi lahan  dan pembangunan gedung, kolam dan parkir

- BIaya marketing dan promosi

- Biaya IT Operasional

- Biaya Listrik dan Air

- Biaya Operasional

- Biaya Pemeliharaan gedung

2. Komponen Pendapatan

Data-data komponen pendapatan diperoleh dengan melakukan pengamatan  pada wisata air eksisting. Data-data yang diamati pada wisata air eksisting ialah

- Jumlah pengunjung wisata air

- Sistem pengelolaan dan omset kios foodcourt serta parkir.

- Jumlah penyewaan loker dan ban renang

Teknik Analisis Data

Sebelum melakukan analisis investasi, yang terlebih dahulu dilakukan adalah menghitung aliran kas proyek. Setelah diperoleh aliran kas proyek maka dilakukan analisis kriteria penilaian kelayakan investasi dengan metode Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan discounted Payback period (dPP).

1. Analisis Aliran kas (cash flow)

Aliran kas proyek selama periode operasi adalah:

- Aliran kas keluar (cash out flow) terdiri dari biaya fisik selama masa operasi pembangunan Wisata air yang meliputi biaya pemeliharaan, biaya operasional, biaya pemasaran dan promosi, biaya air dan listrik

- Aliran kas masuk (cash in flow) meliputi pendapatan investor selama masa operasi bangunan yang meliputi tiket masuk, sewa kios, loker, ban renang dan parkir.

2. Analisis kriteria kelayakan investasi

Analisis finansial akan dilakukan dengan tiga kriteria penilaian investasi yaitu Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan discounted Payback period (dPP).

- Net Present Value (NPV)

Hal yang diperhatikan yaitu faktor nilai waktu dari uang dan selisih besar aliran kas masuk dan keluar. Aliran kas proyek (investasi) yang akan dikaji meliputi keseluruhan yaitu biaya pertama, operasi, produksi, pemeliharaan, dan lain-lain pengeluaran. Rumus :

Dimana :

NPV  	= Nilai sekarang neto

(C)t   	= Aliran kas masuk tahun ke-t

(Co)t 	= aliran kas keluar tahun ke-t

n 	= Umur unit usaha hasil investasi

i 	= Arus pengembalian (rate of return)

t 	= waktu

Indikasi :

NPV = positif, usulan proyek dapat diterima,

semakin tinggi angka NPV semakin baik

NPV = negatif, usulan proyek ditolak

NPV = 0 berarti netral

- Internal Rate of Return (IRR)

Pada metode NPV analisis dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu besar arus pengembalian atau diskonto (i), kemudian dihitung nilai sekarang neto (PV) dari aliran kas keluar dan masuk. Untuk IRR ditentukan dulu NPV = 0, kemudian dicari berapa besar arus pengembalian atau diskonto (i) agar hal tersebut terjadi.

Rumus :

Dimana :

(C)t   	= aliran kas masuk tahun ke-t

(Co)t 	= aliran kas keluar tahun ke-t

i 	= arus pengembalian (rate of return)

n 	= tahun

Karena aliran kas proyek umumnya merupakan biaya pertama (Cf), maka persamaan di atas disederhanakan menjadi :

Indikasi :

IRR > arus pengembalian (i) yang diinginkan (required rate of return-RRR), proyek diterima.

IRR < arus pengembalian (i) yang diinginkan (required rate of return-RRR), proyek ditolak.

- Payback Period

Analisis payback period atau periode pengembalian ini dilakukan dengan memperhitungkan time value of money atau disebut discounted payback analysis, maka lamanya periode pengembalian dihitung dengan persamaan berikut :

P =NCF (P/F, i, t)    	    (4)

Dimana :

P 	= investasi awal

NCF 	= net cash flow/arus kas bersih dengan

memperhitungkan time value of          money.

Indikasi :

Kriteria ini memberikan indikasi atau petunjuk bahwa proyek dengan periode pengembalian lebih cepat akan lebih disukai. Dalam memakai kriteria ini perusahaan yang bersangkutan perlu menentukan batasan maksimum waktu pengembalian, berarti lewat waktu tersebut tidak dipertimbangkan

PEMBAHASAN

Dalam hal ini, sebagai pertimbangan untuk perhitungan pembuatan proyek wisata air ini,  penulis mengambil data menurut asumsi-asumsi (ilustrasi) saja sebagai perhitungannya, misalnya; sarana tempat rekreasi “Amanzi Waterpark“ yang berada dilokasi perumahan mewah Citra Grand City di Palembang, yang membangun sebuah wisata air sebagai sarana rekreasi tidak hanya bermanfaat bagi penghuni perumahan Citra Grand City saja, namun juga bagi masyarakat Palembang dan sekitarnya.

Wisata air ini dibangun sebagai fasilitas yang dihadirkan oleh kawasan pengembang perumahan dalam mewujudkan konsep perumahan mewah yang terintegrasi dimana penghuni tidak perlu keluar kompleks untuk memenuhi kebutuhan rekreasi mereka. Selain itu juga diharapkan wisata air ini dapat menjadi media promosi bagi masyarakat untuk bertempat tinggal, berbisnis, ataupun berinvestasi properti disini. Untuk tujuan itu akhirnya dibangun sebuah wisata air yang diberi nama Amanzi Waterpark.

Pangsa pasar

Analisa pasar sangatlah penting untuk dilakukan, karena dengan menganalisa pasar yang ada akan diketahui berapa besar peluang keuntungan yang dapat diraih dari pasar yang ada.

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kota Palembang berjumlah 1.452.840 (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh) Jiwa. Jumlah penduduk tersebut tersebar di 16 (enam belas) kecamatan yang jumlah penduduk tiap kecamatan dapat dilihat di tabel .1.

Tabel 1 Jumlah Penduduk kota Palembang

per kecamatan

Sumber: BPS kota Palembang (2010)

Wisata air kompetitor berjarak ±15 km dari lokasi Amanzi Waterpark, dengan begitu pangsa pasar yang menjadi target utama dalam kota Palembang adalah penduduk pada radius ±8 km dari lokasi tersebut yaitu penduduk kecamatan Alang-alang Lebar, Sukarami, Ilir Barat I, Kemuning, Sako, Ilir Timur II, Ilir Timur I, Bukit kecil, dan sebagian Kalidoni. Bila dijumlahkan total pangsa pasar penduduk radius 8 km di kota Palembang adalah 838.945 jiwa. Untuk wilayah kabupaten Banyuasin yang terdekat adalah wilayah kecamatan Talang Kelapa dengan jumlah penduduk 133.767 jiwa. Sehingga bila dijumlahkan penduduk yang tinggal di radius 8 km adalah 972.712 jiwa.

Analisis Aliran Kas (cash flow)

1. Asumsi-asumsi Umum

Ekonomi makro merupakan lingkungan non pasar perusahaan yang mempengaruhi performa perusahaan, namun lingkungan ini merupakan lingkungan sistematik, yaitu lingkungan yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan. Mengingat tidak stabilnya kondisi ekonomi makro Indonesia terhadap per-ubahan ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional, maka perlu dibuat asumsi umum yang menjadi dasar perhitungan.

a. Inflasi

Nilai inflasi ditetapkan berdasarkan nilai inflasi tahun-tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Dilihat dari data nilai inflasi tahun 2007 hingga 2011 bersumber dari data Bank Indonesia, adalah rata-rata sebesar 6,5 % per tahun (Bank Indonesia tahun 2011. www.bi.go.id)

b. Suku bunga

Nilai suku bunga yang dipakai adalah nilai suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI rate). Berdasarkan data dari Bank Indonesia diperoleh nilai suku bunga per September dari tahun 2005 sampai 2011, adalah cenderung stabil dalam 3 tahun terakhir. Sehingga asumsi nilai suku bunga yang dipakai adalah 7% dengan harapan nilai suku bunga konstan sepanjang periode arus kas dan ditambah dengan persyaratan perbankan sebesar 3%, totalnya menjadi 10%. Sumber: Bank Indonesia tahun 2011 (www.bi.go.id)

2. Periode proyeksi arus kas

Periode proyeksi arus kas adalah periode waktu yang diperkirakan bahwa suatu objek investasi akan mempunyai aliran kas hingga akhir periode yang diperkirakan. Manajemen Amanzi Waterpark memperkirakan masa operasional wisata air ini bertahan hingga 30 tahun. Sehingga asumsi periode proyeksi aliran kas yang dipakai adalah 30 tahun.

3. Pendapatan Wisata air

Pendapatan-pendapatan wisata air didapat dari pengamatan wisata air eksisting sehingga diketahui komponen pendapatan apa saja yang diperoleh sebuah wisata air. Berikut ini adalah beberapa komponen pendapatan yang diperoleh wisata air.

a. Tiket masuk

Untuk memperkirakan seberapa banyak pengunjung yang datang ke wisata air perlu diketahui seberapa besar penduduk yang tinggal di daerah sekitar wisata air dan jumlah kunjungan dari wisata air eksisting.

Hasil pengamatan dari dua wisata air eksisting yaitu OPI Waterfun dan Snowbay Waterpark, diketahui bahwa persentase jumlah pengunjung terhadap jumah penduduk pangsa pasar pada saat weekday per tahun masing-masing adalah 3,3 % dan 4,05 %, sedangkan pada saat week end per tahunnya masing-masing sebesar 8,89% dan 9%. Dari data hasil pengamatan tersebut untuk persentase pe-ngunjung wisata air di Amazi dapat diasumsikan sebesar 4% pada saat weekday dan 9% pada saat weekend.

Seperti yang telah diterangkan se-belumnya jumlah penduduk yang tinggal di radius ±8 km dari wisata air sebesar 972.712 orang. Penduduk inilah yang akan menjadi pengunjung utama wisata air selama masa operasional. Sehingga jumah pengunjung per tahun pada saat weekday adalah 4% x 972.712 = 38.909 orang. Apabila jumlah hari weekday dalam satu tahun ada 260 hari, maka jumlah pengunjung weekday per hari  150 orang. Sedangkan pengunjung per tahun pada saat weekend adalah 9% x 972.712 = 87.544 orang. Apabila dalam satu tahun ada 105 hari weekend maka jumlah pengunjung weekend per hari adalah 834 orang. dengan harga tiket Rp 50.000 untuk weekday dan Rp 75.000 untuk weekday. Sehingga total pen-dapatan dari tiket masuk pengunjung dalam satu tahun adalah:

260 hari x 150 orang x Rp 50.000

= Rp 1.950.000.000

105 hari x 834 orang x Rp 75.000

= Rp 6.567.750.000

Total = Rp 8.517.750.000

b. Kios food court

Dengan mengacu pada hasil pengamatan wisata air existing, diasumsikan persentase pengunjung yang membelanjakan uangnya di kios foodcourt adalah 45% pada saat weekday dan 48% pada saat weekend. Apabila rata-rata pembelian senilai Rp 30.000 per pembeli untuk weekend dan weekday, maka omset wisata air per hari diperhitungkan untuk weekday sebesar (45% x 150 orang) x Rp 30.000 = Rp 2.025.000 per hari dan untuk weekend sebesar (48% x 834 orang) x Rp 30.000 =Rp 12.009.600 per hari.

Sistem pengelolaan kios di wisata air  adalah dengan sistem bagi hasil dengan porsi bagi hasil untuk wisata air sebesar 30% dari omset penjualan. Sehingga pendapatan wisata air dari kios per tahun diperoleh sebagai beikut.

260 hari x 30% x Rp 2.025.000

= Rp 157.950.000

105 hari x 30% x Rp 12.009.600

= Rp 378.302.400

Total = Rp. 536.252.400

c. Penyewaan cabana

Cabana yang disiapkan  wisata air untuk disewakan berjumlah 21 unit yang rencananya akan disewakan dengan harga Rp.150.000/3 jam dan penambahan Rp.50.000 per jam tambahan. Tingkat hunian diasumsikan hampir sama dengan Snowbay Waterpark sebesar 35% pada weekday dan 89% pada saat weekend. Sehingga pendapatan dari sewa cabana per tahun diperoleh sebagai berikut.

260 hari x 35% x Rp 150.000 x 21 cabana

= Rp.286.650.000

105 hari x 89% x Rp 150.000 x 21 Cabana

= Rp 294.367.500 .Total = Rp 581.017.500

d. Penyewaan loker

Seperti taman rekreasi lainnya Amanzi Waterpark juga menyediakan loker penyimpanan barang yang disewakan kepada pengunjung. Loker yang disediakan berjumlah 452 unit untuk dua ruang pria dan wanita. Harga sewa loker yang direncanakan adalah Rp.10.000,- per loker. Dari hasil pengamatan di OPI waterfun diketahui bahwa persentase penyewaan loker pada saat weekday sebesar 10,88% dan pada saat weekend sebesar 55,09% . Sedangkan Snowbay Waterpark pada saat weekday sebesar 25,89% dan pada weekend sebesar 85,61 %. Asumsi persentase penyewaan loker dari pengamatan untuk wisata air ditetapkan sebesar 18% pada weekday dan 70% pada saat weekend. Sehingga perkiraaan pendapatan dari penyewaan loker per tahun adalah

260 hari x (18% x 432) x Rp 10.000

= Rp 202.176.000

105 hari x (70% x 432) x Rp 10.000

= Rp 317.520.000

Total = Rp 519.696.000

e. Penyewaan ban renang

Dari hasil pengamatan di OPI waterfun untuk ban renang tipe single persentase penyewa terhadap jumlah pengunjung adalah 42,31% untuk weekday dan 46,73% untuk weekend. Sedangkan untuk ban renang tipe double 11,54% pada weekday dan 16,35% pada weekend. Dari hasil pengamatan di atas asumsi persentase penyewaan untuk single donut sebesar 42% pada weekday dan 47% pada weekend. Untuk double donut sebesar 12% pada weekday dan 17% pada weekend. Sehingga pendapatan dari sewa ban renang dalam satu tahun adalah :

- Weekday

(42% x 150 org x Rp.10.000) + (12% x 150 org x Rp.20.000,-)

= Rp 990.000,-/hari x 260 hari

= Rp 257.400.000 /tahun

- Weekend

(47% x 834 org x Rp.10.000) + (17% x 834 org x Rp.20.000)

= Rp.6.755.400/hari x 105 hari

= Rp 709.317.000/tahun

Total pendapatan dari penyewaan ban renang dalam satu tahun yaitu

Rp.257.400.000 + Rp 709.317.000

= Rp 966.717.000

f. Parkir

Tarif parkir yang dikenakan terhadap kendaraan sama seperti biaya parkir di tempat umum lainnya untuk sepeda motor Rp. 1.000,- dan mobil Rp 2.000. Kapasitas parkir yang dimiliki  wisata air ini mampu menampung 50 mobil dan 120 sepeda motor. Dengan asumsi parkiran terisi 60% pada weekday dan penuh pada weekend, maka diperoleh pendapatan parkir per tahun sebagai berikut.

- Weekday

260 hari x (50 x Rp.2.000 + 120 x Rp.1.000) x 35%= Rp.20.020.000

- Weekend

105 hari x (50 x Rp.2.000,- + 120 x Rp.1.000) x 100% = Rp.23.000.000

Total = Rp. 43.020.000

4. Pengeluaran wisata air

Komponen pengeluaran wisata air diambil dari rencana anggaran yang diperoleh dari pengalaman manejemen wisata air pada proyek yang telah lalu. Biaya-biaya wisata air terdiri dari sebagai berikut:

a. Dana Investasi Lahan dan Gedung, Kolam, Parkir, dan ME= Rp. 36.000.000.000

b. Marketing dan promosi

= Rp 3.000.000.000

c. IT Operasional= Rp.1.000.000.000

d. Listrik	= Rp.  120.000.000/bulan

e. Air		= Rp.    40.000.000/bulan

f. Biaya Opersional

= Rp 100.000.000/bulan

g. Pemeliharaan gedung

= Rp 20.000.000/bulan

5. Depresiasi

Seperti yang telah disebutkan besarnya investasi awal bangunan wisata air (P) senilai Rp 36.000.000.000 dan masa operasional wisata air selama 30 tahun. Nilai sisa bangunan pada akhir periode dianggap 0. Sehingga nilai depresiasi per tahun adalah

Nilai depresiasi tersebut digunakan hingga tahun ke-30.

Net Present Value (NPV)

Rumus :

Adapun rumus discount rate yang dipakai yaitu :

Persamaan diatas disederhanakan menjadi :

Diketahui: (C)t   	= arus kas masuk

(Co)t 	= arus kas keluar

n 	= 30 tahun

i 	= 10%

t 	= waktu (0,1,2,….,28)

= Rp 36.000.000.000

Perhitungan nilai NPV tahun pertama:

NPV =  -−Rp.33.023.629.446

Dilanjutkan seterusnya sampai tahun ke -30, lalu NPV tahun pertama sampai tahun ke-30 dikumulatifkan sehingga didapat NPV setelah tahun ke-30 adalah sebesar Rp 30.814.606.699

NPV > 0 atau positif, usulan proyek diterima.

Internal Rate of Return (IRR)

Untuk perhitungan IRR ditentukan terlebih dahulu NPV = 0 (nol), kemudian dicari berapa besar arus pengembalian (i) agar NPV = 0. Dengan cara yang sama untuk mencari NPV, dapat diperoleh nilai NPV yang mendekati nilai 0 (nol).

- Untuk i = 15% diperoleh

Nilai NPV pada tahun ke 30 bernilai 	Rp. 2.894.564.302

NPV > 0

- Untuk i = 16% diperoleh

Nilai NPV pada tahun ke 30 bernilai 	–Rp 476.992.099,-

NPV < 0

- Nilai IRR

Dari data di atas terlihat nilai NPV = 0 berada diantara discount rate 15% dan 16%. Sehingga cara menentukan IRR bisa diperoleh dengan cara interpolasi antara discount rate 15% dan 16%

Selisih i(a) - i (b)		= 1%

Selisish PV(a) - PV (b)

= Rp 2.894.564.302 – (- Rp 476.992.099)

= Rp 3.371.556.401

Dicari (i)c yang mempunyai (NPV)c = Rp 0 dan

(NPV)a - (NPV)c = Rp 2.894.564.302. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

(i)a = 18%	(i)c = ?		(i)b = 19%

Rp 2.894.564.302	       -Rp 476.992.099

i(c)	= = 15 + 0,8585  = 15,86 %

IRR > arus pengembalian (i=10%), maka proyek diterima.

Discounted Payback Period

Payback period atau periode pe-ngembalian dilakukan dengan memperhitungkan time value of money atau disebut discounted payback analysis dengan  i = 10%,  lamanya periode pengembalian dihitung dengan per-samaan berikut:

P =NCF (P/F, i, t)

Diketahui :

P = investasi awal sebesar Rp.36.000.000.000,-

NCF 	= net cash flow/arus kas bersih

i	= suku bunga 10 %

Untuk (P/F,10%,t), dapat dilihat dari tabel faktor bunga majemuk atau dihitung dengan rumus :

Dimana biaya produksi sama dengan biaya pengeluaran atau titik dimana investor tidak mengalami keuntungan dan kerugian yaitu antara tahun ke- 13 dan tahun ke- 14. Maka didapat jangka waktu yang diperlukan untuk me-ngembalikan modal investor yaitu dapat dihitung dengan cara :

PP 	=

PP	=  13  + 0,46 = 13,46 tahun

Maka, didapat periode pengembalian modal investasi adalah selama 13,46 tahun

Analisis Sensitivitas

Perubahan kondisi makro ekonomi maupun kondisi internal perusahaan me-mungkinkan terjadinya perubahan teradap asumsi-asumsi yang digunakan dalam per-hitungan arus kas proyek pada analisis yang dilakukan. Jika hal ini terjadi maka hasil analisis pun akan menjadi berbeda. Seberapa besar dampak dari perubahan input ini dapat diketahui dengan melakukan analisis sensitivitas..

Analisis sensitivitas meliputi pengaruh per-ubahan jumlah pengunjung dan perubahan harga tiket masuk beserta harga sewa lainnya terhadap perubahan NPV proyek.

1. Jumlah Pengunjung

Salah satu faktor utama penentu arus kas masuk (pengahasilan) wisata air adalah jumlah pengunjung dimana semua aspek pendapatan pada wisata air sangat bergantung kepada jumlah pengunjung yang datang. Dalam analisa senstivitas ini diasumsikan 3 (tiga) skenario perkiraan jumlah pengunjung. Skenario base case adalah skenario dimana jumlah pengunjung sama dengan yang diprediksikan semula, skenario optimistik dimana jumlah pengunjung meningkat sebanyak 10%, dan skenario pessimistic dimana jumlah pengunjung menurun sebanyak 10% dari yang diprediksikan semula.

Tabel 2  Sensitivitas jumlah pengunjung

Dari tabel 2 terlihat bahwa jumlah pe-ngunjung juga mempengaruhi pendapatan selain tiket masuk. Data dari tabel di atas kemudian dimasukkan dalam table perhitungan yang sama pada saat mencari NPV pada base case sebelumnya. Dari hasil perhitungan sensitvitas jumlah pengunjung, maka diperoleh angka Net Present Value, Internal Rate of Return, dan payback period yang ditunjukan dibawah ini

Tabel 3 Sensitivitas jumlah pengunjung – NPV, IRR, dPP

Pada di atas, dapat terlihat bahwa pada saat jumlah pengunjung dinaikkan 10%, maka PP menjadi lebih cepat yaitu 10,02 tahun, NPV dan IRR mengalami kenaikan masing-masing sebesar 71% dan 19%. Sedangkan pada saat jumlah pengunjung diturunkan 10%, maka PP menjadi lebih lama yaitu lebih dari 18,24 tahun, NPV dan IRR mengalami penurunan masing-masing sebesar 45,7% dan 16,63%.

2. Harga tiket dan harga sewa

Selain jumlah pengunjung, faktor penting penentu arus kas masuk bagi perusahaan adalah harga. Dalam analisa sensitivitas ini diasumsikan 3 (tiga) skenario perkiraan harga untuk masing-masing item pendapatan yaitu tiket masuk, sewa loker, sewa ban renang, dan sewa cabana. Skenario base case adalah skenario dimana jumlah pengunjung sama dengan yang diprediksikan semula, skenario optimistic dimana harga dinaikkan sebanyak 20%, dan skenario pessimistic dimana harga diturunkan sebanyak 20% dari yang diprediksikan semula.

Tabel  4 Sensitivitas harga tiket dan

harga sewa lainnya

Data optimistic case (naik 20%) dan pessimistic case (turun 20%),dari tabel 2 kemudian dihitung tingkat NPV, IRR, dan Payback periodnya seperti pada basic case sebelumnya.

Dari hasil perhitungan senstitvitas harga seperti pada tabel tersebut di atas, maka diperoleh angka Payback period, Net Present value, dan Internal Rate of Return seperti terlihat pada tabel  berikut.

Tabel 5 Sensitivitas harga tiket dan harga sewa lainnya –NPV, IRR, dan dPP

Pada di atas, dapat terlihat bahwa pada saat harga dinaikkan 20%, maka PP menjadi lebih cepat yaitu 9,74 tahun, NPV dan IRR mengalami kenaikan masing-masing sebesar 88% dan 19%. Sedangkan pada saat jumlah pengunjung diturunkan 20%, maka PP menjadi lebih lama yaitu lebih dari >30 tahun, NPV dan IRR mengalami penurunan masing-masing sebesar 107,96,7% dan 24,15%.

Dari analisis sensitivitas tampak bahwa perubahan keadaan yang disebabkan perubahan harga lebih berpengaruh daripada disebabkan karena jumlah pengunjung.

SIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

- Komponen pendapatan Amanzi Waterpark  terdiri dari tiket masuk, bagi hasil kios foodcourt, sewa cabana, sewa ban renang, sewa loker ,dan parkir.

- Komponen pengeluaran Amanzi Waterpark  terdiri dari Biaya investasi lahan, konstruksi gedug, kolam dan parkir, biaya operasional, biaya marketing dan promosi, biaya operasional, biaya air dan listrik, dan biaya pemeliharaan gedung .

- Dari hasil analisis studi kelayakan aspek finansial diperoleh nilai Net Present Value (NPV) dengan suku bunga yang ditentukan 10% per tahun adalah sebesar Rp 30.814.606.699 ,nilai IRR diperoleh sebesar 15,85 % dan periode pengembalian modal investasi yaitu selama 13,46 tahun. Karena NPV bernilai positif, nilai IRR lebih besar dari tingkat suku bunga 10% per tahun dan periode pengembalian tidak melebihi batas waktu pengelolaan investasi (30 tahun) maka dengan demikian proyek investasi ini layak dilaksanakan

- Dari analisis sensitivitas terlihat bahwa perubahan jumlah pengunjung berperngaruh cuku besar pada aliran kas proyek, namun tidak menyebabkan kerugian pada proyek meskipun jumlah pengunjung mengalami penurunan. Akan tetapi perubahan harga berpengaruh lebih besar lagi pada aliran kas proyek, pada saat harga diturunkan sebanyak 20% nilai NPV proyek menjadi minus pada akhir periode. Oleh karena itu, strategi penurunan harga memerlukan analisis lebih lanjut seperti kerja sama dengan pihak ketiga sebagai sponsor untuk menutupi harga yang diturunkan sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian

DAFTAR PUSTAKA

Husnan, Suad. dan Muhammad, Suwarsono., 2008, Studi Kelayakan Proyek, UPP STIM YKPN, Yogyakarta

Giatman, M., 2006, Ekonomi Teknik, Rajawali Pers, Jakarta

Pujawan, I Nyoman, 2009, Ekonomi Teknik, Guna Widya, Surabaya.

Pudjosumarto, Muljadi, 1985, Evaluasi Proyek, Liberty, Yogyakarta

Soeharto, Imam, 1999, Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional. Edisi kedua. Jilid 1. Erlangga, Jakarta

Sa’I, Kamsrin, 2008. Ekonomi Manajerial, Universitas Tridinanti, Palembang

Handayani, 2006, Studi Kelayakan Finansial Proyek Perluasan PT. XYZ, Universitas Indonesia, Jakarta

Rachmad, 2007, Analisis Kelayakan Finansial Proyek PLTGU COMBINED CYCLE 660 MW (Studi kasus pada PT ABC), Universitas Indonesia Jakarta

Kierstead, Glenn E. 2010. Business Plan (California Splash, LLC). California